## Slide 1
Roadmap: подключение агентов (вариант — фичи параллельно)
без ограничения капасити: у каждой фичи выделенные ресурсы
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30
31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
05-11
12-18
19-25
26-01
02-08
09-15
Аналитика
4 нед, 20 чд
Разработка
6 нед, 30 чд
Тестирование
8 нед, 40 чд
Аналитика
2 нед, 10 чд
Разработка
2 нед, 10 чд
Тестирование
6 нед, 30 чд
Аналитика
4 нед, 20 чд
Разработка
6 нед, 30 чд
Тестирование
8 нед, 40 чд
Аналитика
2 нед, 10 чд
Разработка
2 нед, 10 чд
Тестирование
6 нед, 30 чд
Подключение агента хронологии
Подключение ESG
Подключение агента историчность
Подключение АЕФ
⚑ Старт
Финиш ⚑
выполнено
план
работы
аналитика
тестирование
оценка т/з
отпуск
старт
финиш